Note Technique « Rapport de formation action du Site Web de l’ANICT »

Projet :	Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) IV

PTF :	Coopération financière allemande (à travers la KFW)

Promoteur :	Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT)

Assistance Technique (AT) :	GOPA Infra / AMBERO

Auteur :	Consultant en Informatique (Moussa Youssouf Sangaré)

Date :	Octobre 2020

#### Table des matières

1	Contexte et justification	3

2	Méthodologie mise en œuvre	3

3	Responsabilité	4

4	Programme de la formation effectuée	5

4.1	Kit d’administration	5

4.2	Intranet	5

4.3	Calendrier de la formation effectuée	6

4.4	Répartition Hommes/Jours des phases 3 et 4	7

5	Déroulement de la formation-actions	8

6	Observations recensées pendant la formation	9

7	Les ressources matérielles utilisées à la réalisation de la formation	12

8	Le plan d’accompagnement post- formation-actions	12

9	Annexes	13

# Contexte et justification

Cette note porte sur le «  Rapport de formation action du Site Web de l’ANICT  » et est établie dans le cadre du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) IV .

Le PACT est un programme financé par la Coopération Financière Allemande (à travers la KfW) à travers l’ANICT et vise « la mise à disposition pérenne des infrastructures socio-économiques au profit des CT sélectionnées afin qu’elles puissent assumer leur responsabilité pour la promotion du développement économique local et régional et pour l’amélioration des conditions de vie dans un contexte post-conflit. Ceci contribue à l’objective globale du Projet de renforcer la capacité de l’État dans la mobilisation des ressources financières, le développement économique régional et la fourniture des services publics de base dans les Collectivités Territoriales en tenant compte les principes de bonne gouvernance. »

Objectif de la note : L’objectif de la note est de résumé le déroulement de la formation-actions.

# Méthodologie mise en œuvre

Ce document fait l’objet d’un livrable, le rapport de formation-actions du nouveau site de l’ANICT.

Les participants ont été formés à :

l’administration du site ;

l’intégration des contenus ;

la mise à jour des contenus ;

l’utilisation des différents outils (Youtube, Openstreetmap).

Le développement des spécifications a été présenté sous forme de formation-actions. Le système a été présenté sans contenu et la Formation-actions s’est déroulée par l’intégration des contenus du site par les participants. Les observations de la DIC ont été recensées et les corrections ont été apportées au fur et à mesure que la formation évoluait.

La formation-actions a permis aux utilisateurs de pratiquer les techniques d’administration et de gestion (mise à jour, modification) du nouveau site, en faisant les tests de fonctionnement et de cohérence.

Pour cela, cette phase s’est composée comme suit :

Le test de validation, également appelé test système, à permis aux participants de vérifier au cours de la formation pratique que le site internet rempli bien toutes les exigences définies lors de la rédaction de ses spécifications.

La phase de formation-actions, pendant laquelle chaque participant était installé sur un ordinateur avec accès au site pour effectuer les taches pratiques de gestion et de mise à jour du site internet.

Afin de s’assurer qu’aucune des manipulations possibles n’aboutisse à un plantage du site internet et de l’intranet, la Formation/Action à explorer toutes les possibilités offertes par le système, dans toutes les configurations possibles.

A la fin de la formation, les participants ont réalisé le site à publier en ligne et acquis les techniques de gestion et de mise à jour.

Supports de la formation

Un cahier du participant a été remis à chaque participant, il contient l’ensemble des actions et scenarios fonctionnels pour la gestion du nouveau site internet. Les participants ont pu prendre des notes dans leur cahier du participant. Les actions ou scénarios ont été illustrés étapes par étapes par des images. Ce cahier du participant servira de manuel d’aide dans l’utilisation du système.

Chaque utilisateur a pratiqué sur son ordinateur, les actions prévues dans le cahier du participant.

# Responsabilité

La coordination technique et administrative de la mission est assurée par le groupement GOPA Infra GmbH et AMBERO Consulting Gesellschaft mbH

Le Consultant est chargé d’apporter un appui à la Division Information et Communication (DIC) de l’ANICT. Il s’agit pour le Consultant de développer un nouveau site internet de l’ANICT par le biais d’une série de formation-actions des agents de la DIC afin de pouvoir autonomiser la division dans la gestion et la mise à jour future du site internet de l’Agence (objectif général).

# Programme de la formation effectuée

## Kit d’administration

Gestion (ajouts, modifications, suppressions) des informations générales du site

| Taches | Durée | Observations |
| --- | --- | --- |
| Logo Bannière Menu principal Structure des blocs ou rubriques Accès rapide Liens utiles Pieds de page Réseaux sociaux | 15 h |  |

Gestion (ajouts, modifications, suppressions) des contenus à travers différents formulaires

| Taches | Durée | Observations |
| --- | --- | --- |
| Page Informations du directeur Article Images Vidéos (les vidéos sont d’abord publiées sur YouTube, elles sont ensuite insérer sur le site) Documents Rapports Partenaire | 24 h |  |

Importation et Gestion des contenus issus des données de la base PANEX

| Taches | Durée | Observations |
| --- | --- | --- |
| Projet Histogramme Statistique | 15 h |  |

Gestion de la carte interactive

| Taches | Durée | Observations |
| --- | --- | --- |
| Création de la carte interactive avec openstreetmap | 6 h |  |

## Intranet

Intranet

| Taches | Durée | Observations |
| --- | --- | --- |
| Créer des utilisateurs Ajouter, modifier, supprimer des documents Télécharger des documents | 6 h |  |

## Calendrier de la formation effectuée

Calendrier des séances effectuées

| Dates | Séances |
| --- | --- |
| mercredi 9 septembre 2020 | 1 |
| jeudi 10 septembre 2020 | 2 |
| vendredi 11 septembre 2020 | 3 |
| samedi 12 septembre 2020 |  |
| dimanche 13 septembre 2020 |  |
| lundi 14 septembre 2020 | 4 |
| mardi 15 septembre 2020 | 5 |
| mercredi 16 septembre 2020 | 6 |
| jeudi 17 septembre 2020 | 7 |
| vendredi 18 septembre 2020 | 8 |
| samedi 19 septembre 2020 |  |
| dimanche 20 septembre 2020 |  |
| lundi 21 septembre 2020 | 9 |
| mardi 22 septembre 2020 |  |
| mercredi 23 septembre 2020 | 10 |
| jeudi 24 septembre 2020 |  |
| vendredi 25 septembre 2020 | 11 |
| samedi 26 septembre 2020 |  |
| dimanche 27 septembre 2020 |  |
| lundi 28 septembre 2020 | 12 |
| mardi 29 septembre 2020 | 13 |
| mercredi 30 septembre 2020 | 14 |
| jeudi 1 octobre 2020 | 15 |
| vendredi 2 octobre 2020 | 16 |
| samedi 3 octobre 2020 |  |
| dimanche 4 octobre 2020 |  |
| lundi 5 octobre 2020 | 17 |
| mardi 6 octobre 2020 | 18 |
| mercredi 7 octobre 2020 | 19 |
| jeudi 8 octobre 2020 |  |
| vendredi 9 octobre 2020 |  |
| samedi 10 octobre 2020 |  |
| dimanche 11 octobre 2020 |  |
| lundi 12 octobre 2020 | 20 |
| mardi 13 octobre 2020 |  |
| mercredi 14 octobre 2020 |  |
| jeudi 15 octobre 2020 |  |
| vendredi 16 octobre 2020 |  |
| samedi 17 octobre 2020 |  |
| dimanche 18 octobre 2020 |  |
| lundi 19 octobre 2020 |  |
| mardi 20 octobre 2020 | 21 |
| mercredi 21 octobre 2020 | 22 |

Jours de séance

## Répartition Hommes/Jours des phases 3 et 4

Répartition Hommes/Jours des phases 3 et 4

| Étapes | Taches | H/J |
| --- | --- | --- |
| Étape 3 : Formation-action | La conception modèle relationnelle | 40 |
|  | Mise en place de la base de données |  |
|  | Développer les modules, interfaces web, kit d’administration et intranet |  |
|  | Développer et structurer le système selon les besoins définis |  |
|  | Élaborer un plan de test | 3 |
|  | Tester toutes les fonctionnalités ou module du site web en intégrant et gérant du contenu |  |
|  | Tester les interfaces |  |
|  | S’assurer de l’intégrité des données |  |
|  | Valider les tests par un document |  |
|  | Préparer les documents de Formation Action | 10 |
|  | Former aux paramétrages et à la mise à jour | 22 |
|  | Former à l’administration |  |
|  | Former les administrateurs et les utilisateurs par groupe fonctionnel si nécessaire |  |
|  | La mise en production, l’assistance au démarrage en apportant des ajustements identifiés en formation action |  |
|  | Déploiement, Lancement du site internet réalisé |  |
| Étape 4 : Accompagnement post-formation | Assistance, Identification et implémentation des améliorations non anticipées (identifiés après utilisation) ou non définis à la formation action qui s'avèrent importante. Formation complémentaire | 7 |
|  | Documentation, Rédaction des documents de formation définitifs Formation complémentaire de recyclage sur certains aspects identifiés par les utilisateurs | 7 |
|  | Diagnostic des serveurs et rédaction du rapport | 3 |

# Déroulement de la formation-actions

Durée de la formation-actions

La formation à débuté le 08 septembre 2020 dans les locaux de l’ANICT et s’est terminée le 21 Octobre 2020.

La formation à durée soixante six heures (66) heures reparties sur 22 jours ouvrables.

Soit une session de 3h effectuée par jour.

Lieu de la formation

La formation s’est déroulée dans la salle de réunion de l’ANICT.

Les participants à la formation

Les participants sont les membres de la Division Informatique et Communication (DIC). Ils sont les principaux concernés tant par la gestion du site internet que la gestion de l’intranet (ou espace documentaire).

La liste des participants à la formation sur la gestion du nouveau site internet de l’ANICT

| N° | Nom | Prénom | Fonction | Profil/Formation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIARRA | Fousseni | Chef Division Information et Communication | Ingénieur Informaticien |
| 2 | KONE | Abdoulaye | Chef section Communication et site Web | Informaticien de Gestion |
| 3 | SOUMARE | Mme Bagayoko Fatou | Agent Communication et site Web | Informaticien de Gestion |
| 4 | Al Ansary | Mme Aïcha HAMMATA | Agent Communication et site Web | Chargé de Communication-Marketing-Management |
| 5 | LANDOURE | Mme YARANANGORE Maïrama | Chef section Informatique | Informaticien de Gestion |
| 6 | SOW | Mme Maïga Adam | Agent section Informatique | Programmeur en Micro-Informatique de Gestion |
| 7 | SAGARA | Ibrahim | Agent section Informatique | Informaticien de Gestion |

# Observations recensées pendant la formation

Observations recensées lors de la formation-action

| N° | Observations ou taches | État |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dans la liste des menus de l’accès rapide, mettre dénonciation en bas de la liste | Exécutée |
| 2 | Ajouter « Avis et Suggestions » dans la liste de l’accès rapide | Exécutée |
| 3 | Mettre la possibilité d’ordonner le menu principal et le menu de l’accès rapide | Exécutée |
| 4 | Centrer le titre du bloc « Actualités » | Exécutée |
| 5 | Remplacer « Fonds vert » en « Financement innovant » et ajouter « Fonds vert » comme un sous menu | Exécutée |
| 6 | Mettre l’armoirie du Mali avant le logo de l’ANICT sur la bannière | Exécutée |
| 7 | Créer une page qui renvoie à la liste de tous les partenaires | Exécutée |
| 8 | Rendre le logo des partenaires et les liens utiles cliquables | Exécutée |
| 9 | Ouvrir un autre onglet lorsqu’on clique sur le logo des partenaires ou les liens utiles | Exécutée |
| 10 | Positionner les utilisateurs désactivés en bas dans le module utilisateur | Exécutée |
| 11 | Avoir le visuel de l’image de la bannière avant de cliquer sur « Ajouter » | Exécutée |
| 12 | Afficher le slogan sur le site | Exécutée |
| 13 | Changer le logo qui se trouve au pied de la page | Exécutée |
| 14 | Positionner les sous menus (initialement centrés) à gauche | Exécutée |
| 15 | Changer la couleur du texte des menus en blanc | Exécutée |
| 16 | Réécrire le lien des pages en remplaçant les codes par le titre de la page | Exécutée |
| 17 | Changer le titre du champ de la page en « Saisir le titre de la page » | Exécutée |
| 18 | Ajouter un éditeur qui permet le traitement de texte | Exécutée |
| 19 | Donner la possibilité d’ajouter un titre au document lors de l’ajout dans une page ou article | Exécutée |
| 20 | Ajouter une flèche déterminant la présence du sous menu | Exécutée |
| 21 | Donner la possibilité de rattacher une page à un menu à partir de l’interface de la page | Exécutée |
| 22 | Rendre fonctionnel le lien de l’accueil du fil d’Ariane | Exécutée |
| 23 | Définir la taille de l’image mise en avant de l’article | Exécutée |
| 24 | Donner la possibilité de désactiver ou activer un article | Exécutée |
| 25 | Ajouter la police à l’éditeur | Exécutée |
| 26 | Ajouter une partie du contenu à l’annonce de l’article | Exécutée |
| 27 | Formater le nom du document en enlevant les caractères spéciaux lors de l’ajout d’un document | Exécutée |
| 28 | Mettre en place un formulaire d’avis et suggestion | Exécutée |
| 29 | Ajouter un champ à la table partenaire pour l’ajout d’une description | Exécutée |
| 30 | Donner la possibilité d’écrire un article sans le publié (créer un brouillon de l’article) | Exécutée |
| 31 | Ajouter la police Arial Narrow dans la liste des polices | Exécutée |
| 32 | Augmenter la taille du champ « Nature de la complainte » | Exécutée |
| 33 | Donner la possibilité de modifier un rapport | Exécutée |
| 34 | Mettre les plus récents en haut dans les listes suivantes : article, dénonciation, avis et suggestions | Exécutée |
| 35 | Changer l’icône de l’avis et suggestions | Exécutée |
| 36 | Mettre les pages initiales en bas de la liste des pages | Exécutée |
| 37 | Donner la possibilité de rendre la publication d’un document, d’une image et d’un rapport à l’état public ou privé | Exécutée |
| 38 | Faire un formulaire de recherche multiple choix dans la page projet | Exécutée |
| 39 | Formater les montants de l’histogramme en mettant le séparateur de millier | Exécutée |
| 40 | Ajouter un histogramme par secteur | Exécutée |
| 41 | Respecter l’ordre d’affichage des données comme suit : région, cercle, perception, collectivité, convention, année, dotation, secteur, sous projet, désignation, site de réalisation, cout, subvention, apport ct, partenaire, engagement, latitude, longitude, statut | Exécutée |
| 42 | Donner la possibilité de rendre un projet en état réalisé, non réalisé, fermé en l’état | Exécutée |
| 43 | Changer la couleur de l’histogramme par secteur en orange | Exécutée |
| 44 | Ajouter l’éditeur de texte à la description de partenaire | Exécutée |
| 45 | Ajouter un formulaire avec éditeur de texte pour faire la mise à jour de la partie statistique | Exécutée |
| 46 | Correction de l'affichage sur la description de partenaire | Exécutée |
| 47 | Rendre la zone de texte de ressources en gras et augmenter sa taille | Exécutée |
| 48 | Élargir l’image d’illustration de ressources | Exécutée |
| 49 | Ajouter des sous dossiers à l’intranet | Exécutée |
| 50 | Permettre la possibilité de choisir et de charger plusieurs fichiers dans un document | Exécutée |
| 51 | Ajouter un diaporama pour faire défiler les photos contenues dans un document | Exécutée |
| 52 | Formater le nom du fichier en ajoutant l’année, convention et collectivités | Exécutée |
| 53 | Répéter la structure des dossiers de l’application au niveau de l’espace d’hébergement | Exécutée |
| 54 | Permettre l’upload ou le chargement d’un fichier ou d’une image à partir de l’éditeur | Exécutée |

A ce stade de la mission, l’ensemble des 54 observations ont pu être intégrées.

# Les ressources matérielles utilisées à la réalisation de la formation

La salle de formation de la direction générale de l’ANICT

Le nouveau site internet a provisoirement été déployé sur les serveurs du formateur, la formation s’est déroulée à partir d’un lien d’accès fourni par le formateur et les participants ont accédé via internet pour appliquer les différentes taches.

Les participants ont utilisé un ordonnateur connecté à internet pour suivre la formation

Un vidéoprojecteur a été utilisé pour la projection de l’ensemble de la formation

# Le plan d’accompagnement post- formation-actions

plan d’accompagnement post- formation-actions

| Taches | Durée | Observations |
| --- | --- | --- |
| Une formation-actions complémentaire sur les besoins non anticipés et qui s’avère nécessaire à l’usage | 5 jours |  |
| Une formation-actions de recyclage sur des aspects s’avérant particulièrement difficiles dans la mise en œuvre | 5 jours |  |

La durée indiquée dans le tableau concerne le temps de travail en nombre de jours ouvrés. Les taches effectuées sont évaluées à 7 H/J par rubrique.

# Annexes

#### Annexe 1

#### Listes de présence

#### Annexe 2

#### Liste des Abréviations

AMI	Avis à Manifestation d’Intérêt

ANICT 	Agence National d’Investissements des CT

DIC	Division Informatique et Communication

ANO	Avis de Non-Objection

AR 	Antenne Régionale de l’ANICT

AT 	Assistance Technique du PACT IV

BES 	Bureau d’études techniques et de suivi-contrôle

CF	Convention Administrative de Financement

CT	Collectivité Territoriale (Maitre d’Ouvrage)

DAO	Dossier d’Appel d’Offres

DG/RMP	Direction Générale/Régionale des Marchés Publics

DT 	Droits de Tirage

DP 	Demande de Proposition

EIES/NIES	Etude sur l’Impact Environnemental et Social / Notice sur l’Impact Environnemental et Social

GiZ 	Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (délégué de la coopération technique allemande)

KfW 	Kreditanstalt für Wiederaufbau (délégué de la coopération financière allemande)

MO 	Maitre d’Ouvrage

RF 	Requête de Financement

SP 	sous-projet

CA	Conseil d’Administration

PHP	Hypertext Preprocessor

Mysql	My Structured Query Language

CSS	Cascading Style Sheets

FTP	File Transfer Protocol

CSV	Comma-Separated Values